Vzkazy

# Od Sabi

- Role 3: dvoufaktorové přihlášení a historie změn záznamů se musí promítnout do API a databáze. Požadavky pro portál jsou zpracovaný v mý složce v souboru Portal_pozadavky_na_data_pro_EMU.xlsx. muj use case diagram a stavovy diagram taky potrebujes, to jsou draw.io soubory v my slozce

- Role 1: záznam soli a nápojů zadává pacient jen v mobilní aplikaci, v portálu ho jen prohlíží. Tak to odpovídá zadání, že pacient data v portálu jen prohlíží.

- Všem:

- prefix P = portál.

- Odsouhlaste aktéry (#3): pacient, lékař, administrátor.

- U otázek 4 a 5 přizvi i role 4 a 1, protože se jich taky týkají. Soubor Portal_pozadavky_na_data_pro_EMU.xlsx

- Odsouhlaste mi scénáře_ke_třem_klíčovým_use_casům.docx

Od Sabi (29. 10.) – pro Emu (role 3):

- Eskalace urgentního alertu: když ho lékař v ordinační době do 2 hodin nepřevezme, předá se zástupci lékaře; mimo ordinační dobu ihned. Dobu 2 h nastavuje administrátor.

- Prosím doplnit do ER v2: kdo je zástupce lékaře (např. sloupec Lekar.zastupce_lekar_id) a systémové nastavení doby eskalace (např. tabulka NastaveniSystemu: klic, hodnota).

- Hodnoty sloupce Alert.stav podle mého stavového diagramu: Vytvořen, Odeslán lékaři, Zobrazen, Řeší se, Vyřešen, Eskalován, Zrušen.

Od Sabi (29. 10.) – připomínky z kontroly repozitáře

Pro Maky (role 1):

- Use case diagram: Tlakoměr i WEB API mají v draw.io jen 2 use casy – zadání chce min. 4 na aktéra (v .mmd jich tlakoměr má 4, stačí sjednotit). Aktéry nakreslit jako UML panáčky, ne obdélníky; šipky do „Synchronizovat data“ označit «include».

- Doplnit use case i obrazovku „Číst doporučení lékaře“ (počítá s nimi portál i API), dále průvodce měřením a připomínky měření.

- Stavové diagramy: doplnit počáteční stav (černé kolečko) a krátký odstavec popisu; u měření doplnit stav konfliktu 409 podle API Emy.

- Děláme jen dokumentaci – z textů odstranit MVP, simulaci a funkční prototyp, psát „aplikace bude…“.

- Do JSON s měřením přidat ID zařízení a příznak nepravidelného rytmu.

- Sjednotit prefix požadavků (M-F vs. FP-A).

Pro Emu (role 3):

- ER v2: LimitAlertu – urgentní limit (urgentni_sys, urgentni_dia) a dny bez měření; Alert – kdy a s jakou poznámkou byl vyřešen (vyreseno_at, poznamka); klientské UUID pro Aktivita a ZaznamZivotospravy; datové typy sloupců; krátký popis každé tabulky.

- Oprávnění k alertům: v API je pacient smí číst, v matici portálu ne. Návrh: pacient alerty nevidí, aplikace mu jen zobrazí výzvu ke kontaktu s lékařem.

- Záznamy měření se nemažou, jen opravují (s historií změn) – ať to sedí s popisem portálu.

- Do Implementace doplnit technologii portálu: React + TypeScript (SPA).

- Popis Gitu (větve + Pull Requesty) neodpovídá praxi – buď to začít používat, nebo text upravit.

- Stavový diagram API: doplnit počáteční stav. Otevřený bod 5 (prototyp) smazat – děláme jen dokumentaci.

Pro Domi (role 4):

- Prosím ozvi se do dnešní půlnoci (29. 10.), jestli roli 4 děláš. Čeká na ni use case diagram integrátoru, stavový diagram synchronizace, FHIR mapování a Úvod (termín 18. 11.).

Všem:

- Spojit požadavky do jedné tabulky – role 3 a 4 je zatím nemají.

- Component diagram celého systému do 11. 11.; jako základ lze použít komponenty mobilu od Maky.

- Psát popisné commit zprávy místo „Add files via upload“ – používání gitu se hodnotí.

- Schůzka: role 4, prototyp vs. dokumentace, oprávnění k alertům, bezpečnost a GDPR.

Od Sabi (29. 10.) – kapitola Testování (Sabi/17_Testovani.docx)

- Testovací scénáře pro aplikaci (A-01 až A-03) a API (S-01 až S-04) jsem převzala od Maky a Emy, scénáře pro integrátor (I-01 až I-03) jsem navrhla sama, protože role 4 zatím nic nemá. Prosím odsouhlaste je – na schůzce na to stačí 5 minut.

Od Sabi (29. 10.) – společná tabulka požadavků (spolecny/Pozadavky_spolecne.xlsx)

- Spojila jsem požadavky všech bloků do jedné tabulky: 46 funkčních (FP-A aplikace, FP-P portál, FP-S API, FP-I integrátor) a 17 nefunkčních (NFP), s prioritou MoSCoW a vazbou na use casy.

- Šedé řádky jsou „Navrženo při spojení“ – doplnila jsem je, protože chyběly; vlastník bloku je potvrdí, upraví nebo zruší.

- Maky: projdi FP-A01–A16. Tvoje M-F01–10 mají nová ID (původní ID je ve sloupci B). Šedé A11–A15 (doporučení lékaře, průvodce měřením, připomínky, výzva při vysoké hodnotě, nepravidelný rytmus) zatím chybí ve tvém use case diagramu – buď je doplň, nebo napiš, proč ne.

- Ema: požadavky za API jsi zatím neměla, FP-S01–S08 jsem sestavila podle tvého popisu API – potvrď je nebo uprav; projdi i nefunkční NFP-03, 13, 15.

- Role 4 (Domi, případně kdo ji převezme): projdi FP-I01–I09 a NFP-17.

- Všichni: ve sloupci Stav nastavte Odsouhlaseno / Změnit / Zrušit a do Poznámky napište důvod. Prosím do neděle 1. 11.

- Na schůzce pak společně: odsouhlasit priority MoSCoW, rozhodnout dobu uchování dat (NFP-16) a FP-I09 (posílat souhrn životosprávy do NIS?), vybrat persony (pacienti + lékař).

- Potom (Sabi): z odsouhlasené tabulky napíšu kapitolu Analýza požadavků – úvodní text, cílová skupina, persony a tabulka.

Od Sabi (29. 10.) – návrh GUI portálu a připomínky k návrhu aplikace

- Návrh GUI portálu je hotový: 7 obrazovek v Sabi/GUI_portal, popis do dokumentace v Sabi/16_GUI_portal.docx. Použila jsem stejné barvy a styl jako Maky (#1E6FD9, #60A5FA, #F3F8FF, bílé karty, zelená/oranžová/červená pro stavy) – prosím mrkněte, jestli to sedí.

- Pro Maky: Barevné indikátory hodnot jsou v aplikaci pevné (< 120/80 zelená, ≥ 140/90 červená) – to jsou hranice pro měření v ordinaci. Pro domácí měření je podle ESH 2023 hranice 135/85 a v systému máme individuální limity od lékaře. Portál barví podle limitů pacienta (zelená = v cíli, oranžová = nad horním limitem, červená = nad urgentním limitem, výchozí ≥ 180/110) – navrhuji, aby aplikace dělala totéž.

- Pro Maky: V návrhu chybí hlavní téma projektu – záznam soli a energetických nápojů. Chybí i obrazovka s doporučením lékaře a průvodce měřením.

- Pro Maky: Tlačítko „Smazat měření“ je v rozporu s tím, že se záznamy nemažou, jen opravují (s historií změn). Pacient by mohl smazat nanejvýš záznam, který ještě nebyl odeslaný na server.

- Pro Maky: Volba „Pokračovat jako host“ se ke zdravotním datům a dvoufaktorovému přihlášení nehodí – navrhuji ji odstranit.

- Pro Maky: Klasifikace hodnoty s doporučením („Doporučujeme pokračovat…“) se blíží diagnostice; podle nefunkčních požadavků (NFP-12) aplikace sama nic nedoporučuje – doporučení dává jen lékař. Navrhuji jen neutrální zobrazení vůči limitům.

- Pro Maky: Obrazovka Připomínky je dobrá a splňuje požadavek FP-A13 👍

Program příští schůzky (souhrn)

- 1. Role 4: kdo ji dělá (Domi, nebo rozdělení v týmu).

- 2. Prototyp, nebo jen dokumentace (zatím: jen dokumentace – ověřit na konzultaci).

- 3. Oprávnění pacienta k alertům (návrh: pacient alerty nevidí, jen výzvu v aplikaci).

- 4. Bezpečnost a GDPR, doba uchování dat (NFP-16).

- 5. Priority požadavků (MoSCoW), FP-I09 (souhrn životosprávy do NIS?), výběr person – spolecny/Pozadavky_spolecne.xlsx.

- 6. Testovací scénáře – odsouhlasit (5 min), Sabi/17_Testovani.docx.

- 7. GUI aplikace a portálu: jednotný styl a barevné indikátory podle limitů pacienta.

- 8. Component diagram: vede Ema, hotový do 11. 11. (před konzultací 12. 11.).

Od Sabi (30. 10.) – roli 4 (integrátor NIS, Úvod, Nasazení) přebírám já

- Výstupy role 4 dávám do složky Role4-S: use case diagram integrátoru, stavový diagram synchronizace s NIS a popis integrátoru s FHIR mapováním (25_Integrator_FHIR.docx). Výzva pro Domi výše tím padá.

Otázky pro Emu (role 3) – návaznost integrátoru na databázi

- Může mít sloupec NisSynchronizace.stav hodnoty čeká / odesláno / chyba? Na nich stojí můj stavový diagram synchronizace.

- Zapíše API při uložení nového měření i při opravě měření lékařem do NisSynchronizace záznam se stavem čeká? Integrátor si podle toho vybírá, co odeslat.

- Integrátor potřebuje samostatný DB účet: jen čtení tabulek Pacient, Zarizeni, MereniTlaku (případně Aktivita) a čtení i zápis do NisSynchronizace. Sedí to tak s tvým návrhem?

- Pacient.nis_identifikator používám jako identifikátor pacienta v NIS (FHIR Patient.identifier) – je to tak myšlené?

- Do component diagramu: integrátor čte DB napřímo (ne přes API), do NIS posílá data přes HL7 FHIR (HTTPS) a e-maily administrátorovi přes SMTP.

Na co se zeptat na konzultaci 12. 11.

- Informovat: roli 4 převzala Sabi (Domi se neozvala) – zohlednit ve výkazu práce.

- Stačí jen návrhová dokumentace, nebo chtějí i funkční prototyp?

- Je v pořádku zaměření na mladé dospělé (18–40) a vliv soli a energetických nápojů?

- FHIR: stačí mapování dat na zdroje + ukázka JSON zprávy? Je verze FHIR R4 v pořádku?

- Komunikace s NIS: stačí jen odesílání dat do NIS, nebo má integrátor data z NIS i načítat?

- Posílat do NIS i souhrn aktivity a životosprávy (FP-I09), nebo jen měření tlaku a pulsu?

- Můžeme navrhnout konkrétní reálný tlakoměr? Aktivita z telefonu, nebo z nositelného zařízení?

- Je k dispozici šablona dokumentu a jaká citační norma (ISO 690)? Můžou velké diagramy do příloh?

- Hodnocení: tým, nebo jednotlivci? Má výkaz práce v % vliv na známku? Prezentuje každý svou část?

Od Sabi (30. 10.) – návrh kapitoly Úvod (Role4-S/26_Uvod.docx)

- Úvod je hotový jako návrh (~2,5 strany, 9 zdrojů): řešený problém (data EHES 2019 pro ČR), úvod do problematiky (domácí měření dle ESH 2023, sůl, energetické nápoje, pohyb), cíl a cílová skupina 18–40 let, přehled současných řešení se srovnávací tabulkou.

- Všichni: prosím přečtěte Úvod do čtvrtka 5. 11. a připomínky napište sem do Vzkazů. Hlavně zkontrolujte, jestli cíl a cílová skupina sedí s tím, co máte ve svých blocích.

- Maky: ve srovnávací tabulce jsou u „Náš systém“ uvedené funkce aplikace – BLE tlakoměr, rychlý záznam soli a energetických nápojů, kroky a doporučení lékaře v aplikaci. Pokud něco z toho v aplikaci mít nebudeš, dej vědět, upravím to.

- Ema: v tabulce je uvedený přenos do NIS přes HL7 FHIR a alerty s eskalací – obojí stojí na tvém API a databázi.

- Kontrola zdrojů před odevzdáním (udělám já, kdo má přístup přes školu, může pomoct): u zdrojů [4] Tucker 2017 (PLoS Medicine) a [7] Cornelissen a Smart 2013 (Journal of the American Heart Association) ověřit v originále ročník a číslo časopisu – výsledky jsou ověřené, bibliografické údaje uvedené zpaměti.

- Řádek „Platformy telefonů“ (Apple Zdraví, Google Health Connect) ve srovnání nemá vlastní zdroj, je popsaný obecně – kdyby to vadilo, doplníme odkaz na oficiální stránky.

- Indická studie [2] je v textu jen jako příklad, že mladí o hypertenzi vědí méně; česká čísla zvlášť pro mladé nejsou k dispozici.

Úvod – co ještě udělám já (Sabi)

- Ověřit v originále ročník a číslo časopisu u zdrojů [4] Tucker 2017 a [7] Cornelissen a Smart 2013 (případně přes školní přístup).

- Rozhodnout, jestli k „Platformám telefonů“ doplnit zdroj (oficiální stránky Apple Zdraví / Google Health Connect).

- Po 5. 11. zapracovat vaše připomínky z Vzkazů.

- Na konzultaci 12. 11. ověřit citační normu (ISO 690) a že je zaměření na mladé dospělé a životosprávu v pořádku; podle odpovědi Úvod případně upravit.

- Vložit Úvod do společného dokumentu na OneDrive a doplnit čísla tabulky a zdrojů podle číslování celého dokumentu.

- Pak označit úkol #26 v Rozdeleni_projektu_SI2.xlsx jako Hotovo.