# Schůzka týmu – podklady

Projekt SI2 – telemedicínský systém pro mladé dospělé s hypertenzí. Připravila Sabi, 30. 10. 2026. Navazuje na Vzkazy.docx a Rozdeleni_projektu_SI2.xlsx.

Důležité termíny: 1. 11. odsouhlasení požadavků · 5. 11. připomínky k textům · 11. 11. component diagram a jednotný styl diagramů · 12. 11. konzultace  (kontrola designu architektury a rozdělení zodpovědnosti) · 26. 11. konzultace · 17. 12. prezentace a odevzdání.

# 1. Stav projektu po rolích

| Role / kdo | Hotovo (návrh) | Zbývá / čeká |
| --- | --- | --- |
| Role 1 – Pacientská aplikace Maky | Požadavky, architektura a komponenty mobilu, use case diagram, 2 stavové diagramy (BLE, měření + synchronizace), GUI aplikace, Údržba | Use case diagram (tlakoměr a WEB API mají jen 2 UC), počáteční stavy, GUI bez záznamu soli/nápojů, texty o prototypu/MVP, JSON doplnit |
| Role 2 – Webový portál Sabi | Use case diagram + scénáře, stavový diagram alertu, popis portálu a matice oprávnění, GUI portálu (7 obrazovek), kapitola Testování | Odsouhlasení GUI s Maky, testovacích scénářů a textů týmem |
| Role 3 – WEB API + DB Ema | Use case a stavový diagram API, popis API (endpointy), ER diagram v1 (15 tabulek), kapitola Implementace | ER v2 (doplnit sloupce), počáteční stav, oprávnění k alertům, technologie portálu do Implementace, potvrzení pro integrátor |
| Role 4 – Integrátor NIS Sabi (Domi se zapojí – viz kap. 5) | Use case diagram integrátoru, stavový diagram synchronizace s NIS, popis integrátoru a FHIR mapování, Úvod, Nasazení + diagram nasazení | Potvrzení od Emy (NisSynchronizace, DB účet), připomínky k textům |
| Společné | Tabulka požadavků, kapitola Analýza požadavků, Aktéři a rozhraní, Bezpečnost a GDPR, Zhodnocení | Component diagram (Ema) – zatím neexistuje!, odsouhlasení všeho týmem, prezentace, finální redakce |

# 2. Co jsem udělala a jak to zasahuje do vaší práce

Kromě svých bloků jsem připravila několik společných podkladů. Abych vám nic nepřepisovala potichu, tady je přehled, čeho se která změna týká a co z ní pro vás plyne:

| Co | Týká se | Co to znamená | Co máte udělat |
| --- | --- | --- | --- |
| Společná tabulka požadavků (spolecny/Pozadavky_spolecne.xlsx) | Všechny | Sjednocena ID: Makyiny M-F01–10 → FP-A01–A16 (původní ID zůstalo ve sloupci B). Doplněny chybějící požadavky (šedé řádky) za aplikaci, API a integrátor. | Každá odsouhlasí řádky svého bloku do 1. 11. |
| Požadavky portálu na data (Sabi/Portal_pozadavky_na_data_pro_EMU.xlsx) | Ema | Portál potřebuje v DB: limity, alerty se stavem, doporučení, historii změn, audit, vazbu pacient–lékař. Ema většinu převzala do ER v1. | Ema doplní v ER v2: urgentní limit, dny bez měření, vyreseno_at, poznamka. |
| Stavový diagram alertu + eskalace 2 h (Sabi) | Ema, Maky | Stavy Vytvořen → Odeslán lékaři → Zobrazen → Řeší se → Vyřešen / Eskalován / Zrušen. Urgentní alert se po 2 h (mimo ordinační dobu ihned) předá zástupci lékaře. | Ema: hodnoty Alert.stav, sloupec zástupce lékaře, nastavení doby eskalace. |
| Matice oprávnění a popis portálu | Ema | Pacient v portálu data jen prohlíží, alerty nevidí; administrátor nevidí zdravotní údaje; záznamy se nemažou, jen opravují. | Ema: v API dává pacientovi GET /alerty – sjednotit. |
| Kapitola Testování (Sabi) | Maky, Ema | Převzaty jejich testovací scénáře (Maky T01–T10, Ema – testy API), doplněny scénáře portálu a integrátoru. | Odsouhlasit scénáře A-, S- a I-. |
| GUI portálu (Sabi) | Maky | Převzata Makyina paleta barev. Portál barví hodnoty podle individuálních limitů pacienta (ne podle pevných hranic). | Maky: sladit barevné indikátory, doplnit záznam soli/nápojů a doporučení, zvážit „smazat“ a „host“. |
| Role 4 – integrátor (Sabi) | Ema | Integrátor čte DB napřímo, používá tabulku NisSynchronizace (stav čeká / odesláno / chyba), samostatný DB účet; mapování na FHIR (Patient, Observation, LOINC). | Ema potvrdí zápis stavu čeká z API a práva DB účtu. |
| Úvod (Sabi) | Všechny | Cílová skupina 18–40 let, zdroje ESH/WHO/EHES, srovnávací tabulka uvádí funkce aplikace i API. | Maky a Ema ověří, že funkce v tabulce opravdu navrhují. |
| Bezpečnost a GDPR (spolecny) | Ema, Maky | Shrnuto řešení Emy (OAuth/OIDC, TOTP, Argon2id) a Makyiny požadavky (tokeny, lokální data). | Každá odkáže na podkapitolu ve svém bloku jednou větou. |
| Nasazení + diagram nasazení (Sabi) | Ema, Maky | Navazuje na technologie z Implementace (Linux, Docker, PostgreSQL); jako poskytovatel identit uveden příklad Keycloak. | Ema ověří soulad; diagram může použít pro component diagram. |
| Aktéři a rozhraní (spolecny) | Maky, Ema | Tabulka 10 rozhraní ukazuje, co už sedí (JSON aplikace ↔ API, portál ↔ API) a co chybí (ID tlakoměru, nepravidelný rytmus v JSON). | Maky doplní JSON; Ema potvrdí integrátor. |
| Analýza požadavků a Zhodnocení (spolecny) | Všechny | Persony Tomáš, Petra, MUDr. Eva Malá (jména sedí s GUI portálu). | Zkontrolovat odstavec za svůj blok. |

# 3. Program schůzky

Navrhuji schůzku co nejdřív v příštím týdnu (ideálně do středy 4. 11.), cca 60–75 minut. U každého bodu je, co je potřeba rozhodnout.

## 3.1 Role 4 a zapojení Domi (10 min)

- Výstupy role 4 jsou hotové jako návrh (Sabi). Domi se chce zapojit – rozhodnout, co převezme (návrh v kapitole 5).

- Rozhodnout, jak to promítneme do výkazu práce v %.

## 3.2 Rozhodnutí, která blokují další práci (20 min)

- Prototyp vs. dokumentace: zatím jen dokumentace → Maky a Ema upraví texty (MVP, simulace, prototyp pryč).

- Oprávnění pacienta k alertům: návrh – pacient alerty nevidí, aplikace mu jen zobrazí výzvu ke kontaktu s lékařem.

- Mazání záznamů: návrh – nemažou se, jen opravují s historií změn.

- Doba uchování dat (NFP-16): rozhodnout (např. po dobu péče + stanovená doba, data v NIS se řídí pravidly nemocnice).

- Priority požadavků a FP-I09: potvrdit MoSCoW; posílat souhrn životosprávy do NIS? (návrh: zatím ne, zeptat se na konzultaci).

- Persony: Tomáš, Petra, MUDr. Eva Malá – odsouhlasit.

- Technologie portálu: React + TypeScript – Ema doplní do Implementace.

## 3.3 Component diagram (10 min)

- Vede Ema, musí být hotový do 11. 11. – je to jediná zásadní věc pro konzultaci, která zatím neexistuje.

- Podklady: diagram nasazení (Role4-S), komponenty mobilu (Maky), Aktéři a rozhraní (spolecny). Domluvit, kdo pomůže (návrh: Domi).

## 3.4 Sladění diagramů a GUI (10 min)

- Use case diagram aplikace – doplnit use casy tlakoměru a WEB API na ≥ 4; počáteční stavy ve stavových diagramech Maky a Emy; ER v2.

- GUI: barevné indikátory podle limitů pacienta v aplikaci i portálu; v aplikaci doplnit záznam soli a nápojů a doporučení lékaře.

- Jednotný styl diagramů (barvy, písmo) – kdo připraví šablonu (návrh: Domi).

## 3.5 Kontrola textů a testů (10 min)

- Úvod, Analýza požadavků, Aktéři a rozhraní, Testování (scénáře A-, S-, I-), Bezpečnost, Nasazení, Zhodnocení – připomínky do 5. 11. do Vzkazů.

## 3.6 Příprava na konzultaci a prezentaci (10 min)

- Kdo co na konzultaci ukáže a řekne; otázky na cvičící (kapitola 4).

- Git: psát popisné commit zprávy (místo „Add files via upload“) – používání gitu se hodnotí.

# 4. Do konzultace s učitelem (12. 11.)

| Úkol | Kdo | Do kdy |
| --- | --- | --- |
| Odsouhlasit tabulku požadavků (sloupec Stav) | Všechny | 1. 11. |
| Přečíst a připomínkovat texty: Úvod, Analýza požadavků, Aktéři a rozhraní, Testování, Bezpečnost, Nasazení, Zhodnocení, GUI portálu | Všechny | 5. 11. |
| Opravit use case diagram aplikace (tlakoměr a WEB API ≥ 4 UC, UML panáčci, «include»), doplnit počáteční stavy, upravit texty o prototypu | Maky | 8. 11. |
| ER diagram v2 + počáteční stav ve stavovém diagramu API + odpovědi na otázky k integrátoru | Ema | 8. 11. |
| Component diagram celého systému (podklady: diagram nasazení, komponenty mobilu, Aktéři a rozhraní) | Ema (+ pomoc Domi) | 11. 11. |
| Zapracovat připomínky do svých textů, přegenerovat přílohu A požadavků | Sabi | 9. 11. |
| Sjednotit styl diagramů (barvy, písmo) a vyexportovat PNG | Všechny (koordinuje Domi) | 11. 11. |
| Každá si připraví 2–3 minuty: co dělá její blok a jak navazuje na ostatní | Všechny | 12. 11. |
| Vzít s sebou seznam otázek na cvičící (kap. 4) a zapsat odpovědi | Kdo vede schůzku | 12. 11. |

Otázky na cvičící:

- Roli 4 převzala Sabi (Domi se zapojí jinak) – zohlednit ve výkazu práce.

- Stačí návrhová dokumentace, nebo chtějí i funkční prototyp?

- Je v pořádku zaměření na mladé dospělé (18–40) a vliv soli a energetických nápojů?

- FHIR: stačí mapování dat na zdroje + ukázka JSON? Je verze R4 v pořádku?

- Má integrátor data do NIS jen posílat, nebo z NIS i načítat?

- Posílat do NIS i souhrn aktivity a životosprávy (FP-I09)?

- Můžeme navrhnout konkrétní tlakoměr? Aktivita z telefonu, nebo z nositelného zařízení?

- Šablona dokumentu, citační norma (ISO 690), mohou velké diagramy do příloh?

- Hodnocení: tým, nebo jednotlivci? Vliv výkazu práce? Prezentuje každý svou část?

# 5. Pro Domi – co si projít a co můžeš převzít

Co si přečíst a prohlédnout (v tomto pořadí):

- Zadání  (Zadani-projektu 2026.docx) – co se po nás chce.

- Rozdeleni_projektu_SI2.xlsx  – listy Rozdělení rolí, Rozhodnutí a Harmonogram: kdo co dělá a co je rozhodnuto.

- Tento dokument a Vzkazy.docx  – aktuální stav a otevřené body.

- spolecny/02_Analyza_pozadavku.docx a Pozadavky_spolecne.xlsx  – co má systém umět.

- spolecny/03_Akteri_a_rozhrani.docx  – jak spolu části systému komunikují (nejrychlejší cesta, jak pochopit celek).

- Role4-S/Deployment_diagram (PNG)  – kde co běží.

- Diagramy všech:  use case a stavové diagramy v Maky/diagramy, Ema/, Sabi/, Role4-S/.

- Role4-S/26_Uvod.docx a 25_Integrator_FHIR.docx  – proč systém děláme a jak se data dostanou do nemocnice.

Co bys mohla převzít (návrh k domluvě):

- Finální redakce dokumentu (#31): spojit kapitoly do jednoho Wordu podle osnovy zadání, číslování obrázků a tabulek, obsah, zdroje, kontrola minim zadání.

- Jednotný styl diagramů: šablona v draw.io (barvy, písmo) a dohled, aby ji všechny použily; export PNG.

- Pomoc Emě s component diagramem  – podklady máš v bodech 5 a 6.

- Koordinace prezentace (#30): šablona slidů, osnova, sběr slidů od všech, časomíra na nácviku.

- Kontrola zdrojů: ověřit bibliografické údaje v Úvodu (zdroje [4] a [7]).

- Naučit se integrátor a nasazení  – aby roli 4 uměly vysvětlit dvě z nás (pro případ otázek komise).

# 6. Co se naučit a pochopit do konzultace

Každá nemusí umět všechno do hloubky, ale každou část musí umět alespoň jedna z nás a společné věci všechny. Komise se ptá hlavně na souvislosti.

## 6.1 Společné – musí umět všechny

- Pro koho systém je a proč: mladí dospělí 18–40 s hypertenzí, sůl, energetické nápoje, pohyb; domácí měření pomáhá hlavně s podporou lékaře.

- Celý tok dat jednou větou: tlakoměr → aplikace → WEB API → databáze → portál (lékař) a integrátor → NIS.

- Části systému a jak spolu mluví (BLE, HTTPS/REST, SQL, HL7 FHIR, SMTP) a že integrátor jde do DB napřímo.

- Role a oprávnění: pacient prohlíží, lékař jen své pacienty, administrátor nevidí zdravotní data.

- Jak funguje alert: limity (135/85, 180/110 z ESH), stavy alertu, eskalace po 2 h.

- Základy bezpečnosti a GDPR: dvoufaktorové přihlášení, šifrování, audit, záznamy se nemažou.

- UML pojmy: aktér, use case, «include» vs. «extend», stav, přechod událost [podmínka] / akce, komponenta, ER vazba 1:N a M:N, diagram nasazení.

- MoSCoW a proč děláme jen dokumentaci; kdo dělá který blok.

## 6.2 Do hloubky podle bloků

- Maky – aplikace: párování BLE, offline fronta, measurementId a proč brání duplicitám, JSON zprávy, stavy synchronizace, GUI aplikace, distribuce updatů.

- Sabi – portál: matice oprávnění, stavový diagram alertu a eskalace, limity, oprava s historií, GUI portálu, testování.

- Ema – API a DB: endpointy a návratové kódy (201, 200, 409, 422, 401, 403), ER model a vazby, transakce, OAuth/OpenID Connect a TOTP, technologie a Git/CI v Implementaci.

- Sabi (+ Domi) – integrátor: HL7 FHIR R4, zdroje Patient a Observation, LOINC kódy, NisSynchronizace, opakování a notifikace, nasazení na serveru, zdroje v Úvodu.

## 6.3 Jak spolu věci souvisejí

Tabulka ukazuje hlavní „nitě“, které procházejí více bloky – když ji pochopíte, zvládnete většinu otázek na souvislosti:

| Téma | Jak to probíhá | Kde to najdete |
| --- | --- | --- |
| Měření tlaku | Tlakoměr → aplikace (BLE) → POST /pacienti/{id}/mereni (JSON s measurementId) → tabulka MereniTlaku → NisSynchronizace (čeká) → integrátor → FHIR Observation → NIS | SD BLE a SD měření (Maky), SD zpracování měření v API (Ema), SD synchronizace (Sabi), testy A-01, A-02, S-01, I-01 |
| Bez duplicit | measurementId vytváří aplikace; API vrátí 200 při opakování a 409 při jiném obsahu; v NIS je to identifier zdroje | JSON (Maky), API (Ema), FHIR mapování (Sabi), test S-01, S-02 |
| Alert | API při příjmu měření porovná s limity (LimitAlertu) → Alert (stav Vytvořen) → e-mail/portál → lékař v portálu převezme a vyřeší → urgentní po 2 h eskalace | SD alertu, UC portálu, GUI obrazovky 2–4 (Sabi), tabulky Alert a LimitAlertu (Ema), testy P-02, P-03 |
| Limity | Výchozí hodnoty z ESH 2023 (135/85 domácí měření, 180/110 urgentní), lékař je mění pacientovi v portálu, každá změna = nová verze | Portál (Sabi), LimitAlertu (Ema), Úvod a SD alert (zdroje) |
| Oprava měření | Lékař opraví v portálu s důvodem → PATCH /mereni/{id} → MereniTlaku + HistorieZmen v jedné transakci → znovu stav čeká → integrátor pošle do NIS status corrected | UC portálu, API (Ema), HistorieZmen (Ema), FHIR (Sabi), test P-04, I-03 |
| Životospráva | Aplikace: rychlý záznam soli/nápojů → POST /zivotosprava → ZaznamZivotospravy → týdenní souhrn z API → graf v portálu | App (Maky), API a DB (Ema), portál (Sabi); do NIS zatím ne (FP-I09) |
| Oprávnění a bezpečnost | Přihlášení přes poskytovatele identit (OIDC + TOTP) → token → API kontroluje roli a vazbu PacientLekar u každého požadavku → AuditLog | Matice oprávnění (Sabi), API a ER (Ema), Bezpečnost a GDPR (spolecny), test S-04, P-05 |
| Požadavky ↔ diagramy | Každý požadavek FP-x má ve sloupci „Use case / diagram“ odkaz, kde je pokrytý | Pozadavky_spolecne.xlsx, všechny UC diagramy |

## 6.4 Pravděpodobné otázky komise

| Otázka | Krátká odpověď |
| --- | --- |
| Proč integrátor nejde přes WEB API? | Je to požadavek zadání. Integrátor čte DB přímo samostatným účtem s minimálními právy (jen čtení měření, zápis do NisSynchronizace). |
| Co když je NIS nedostupný? | Integrátor opakuje 5× (1, 5, 15 min), pak pošle jeden e-mail administrátorovi a zkouší dál každou periodu; data se neztratí, jsou ve stavu čeká. |
| Co když pacient měří bez internetu? | Aplikace uloží měření do lokální fronty a odešle ho po připojení; díky measurementId nevznikne duplicita. |
| Jak systém pozná nebezpečnou hodnotu? | API porovná měření s individuálními limity pacienta; výchozí jsou z ESH 2023. Urgentní alert není diagnóza – pacient je vyzván kontaktovat lékaře (při potížích 155). |
| Proč nemažete záznamy? | Jde o zdravotní data – opravují se s důvodem a historie změn zůstává dohledatelná. |
| Jak chráníte osobní údaje? | HTTPS, dvoufaktorové přihlášení, role, šifrování, auditní log, syntetická data při vývoji, GDPR – viz kapitola Bezpečnost. |
| Rozdíl «include» a «extend»? | «include» = vždy součástí (Synchronizovat data vždy zahrnuje převod na FHIR); «extend» = jen za podmínky (odeslat pacienta, jen když v NIS není). |
| Co znamená [podmínka] a after(2 h) ve stavovém diagramu? | [podmínka] = přechod nastane, jen když platí; after(…) = časová událost; zápis přechodu je událost [podmínka] / akce. |

# 7. Kde co najdete

| Soubor / složka | Obsah |
| --- | --- |
| Rozdeleni_projektu_SI2.xlsx | Úkoly, kroky, harmonogram, rozhodnutí – stav celého projektu |
| Vzkazy.docx | Připomínky a úkoly pro jednotlivé členky |
| spolecny/ | Požadavky (xlsx), Analýza požadavků, Aktéři a rozhraní, Bezpečnost a GDPR, Zhodnocení, tento dokument |
| Sabi/ | Portál: UC, SD alertu, scénáře, popis portálu, GUI portálu (GUI_portal/), Testování |
| Role4-S/ | Integrátor: UC, SD synchronizace, FHIR, Úvod, Nasazení + diagram nasazení |
| Maky/ | Aplikace: požadavky, architektura, GUI, diagramy |
| Ema/ | API, ER diagram, Implementace |